研究計画検討専門委員会議事録(案)

日　時: 平成7年2月21日(火)　10:30-18:30

場　所: 大阪大学核物理研究センター

出席者: 酒井、千葉、坂口、松岡、村木、下田、岸本、上村、鈴木、丸山、宮村、梶野、

旭、篠原、水野、畑中、宮武、田村、大塚、高久

(研計委要請)江尻、中野、桜木、土岐、野呂、與曽井、藤原、田中

欠席者: 本林、遠藤

[A]報告事項

1. 新委員の紹介(資料1)

2. RCNP報告(センター長)

1) 震災について

リングサイクロトロンが動いており、全面復旧の必要がある。

2) 来年度からの修士の大学院生の人数について

3) RCNP review について

・資料作成1995年10月

RCNP25周年基礎資料

・RCNP成果公開発表会を1995年11-12月に行う予定である。

発表会、施設視察、パーティー、Reviewer Meetings and Report

・Publication

・実行委員会

江尻、土岐、研究企画室

4) 国際シンポジウムについて

核子・ハドロン多体系の核反応ダイナミックス。

5)KⅥ国立原子核研究所との国際協力について

3. ビームタイム関連について (畑中)

1) 加速器運転日数(資料2)およびマシンタイ実施日数統計(資料3)について

報告があった。

2) 2年を過ぎたものを見直すかどうかについて

加速器の現状を考慮すると切りきれない。

3) 教育用ビームタイムの公募について

今までと同じ方法でやっていく。

[B]協議事項

1. 委員長、幹事の選出

1) 委員長には千葉委員を選出した。センター外幹事には下田委員を、

センター内幹事には高久委員を各々選出した。

2. 研究プロジェクトについて

このことについて、研究プロジェクトの提案の説明に先だって、性格づけ、

研計委のかかわり方について議論した。以下の議論を行ったが、結論はでていない。

1) 研計委における研究プロジェクトのかかわり方ついて

研計委に学識的意見を聴く。(センター長)

priorityを付ける等の結論を出すことを目標としたい。

2) 現在の問題点

研究プロジェクトをセンターが公募しているユーザーの認識不足については

年2回の公募を充実させる。

センターの経常経費内で行うのでプロジェクトのランクづけを行うべきではないか。

短い時間の説明・議論では結論を出すのは困難である。

各々のプロジェクトについてサブコミッティを作って議論を行う等の対応が必要で

はないか。

3) 現在及び将来センターで予定されるプロジェクトの構想についてセンター長より

報があった。

3. 研究会、国際ワークショップについて

以下の研究会、国際ワークショップについて議論があった。

1) Quark Nuclear Physics with GeV Photons and Electrons in Electron Storage Ring Facility                              　　　　  提案者 : 土岐 博氏　12月

2) Nuclear Interactions and Reaction Dynamics　　　提案者 : 土岐 博氏    8月

3) 原子核の構造と反応における相対論的アプローチ　　提案者 : 中野 正博氏　秋-冬

4) 不安定核の構造と反応                            提案者:桜木千典氏  6-7月

3),4),1) は承認された。

2) についてはセンター内で別途予算を組む可能性を考えてもらいたい。

2) に関して、RCNP review は95年度に行うにしても、リングサイクロトロンで十分な

成果が出た時点(2-3年後)にも行ってもらいたい。

4. 1995年度研計委関係予算について

1) 1994年までの予算について質疑を行い、1995年度の予算要求を別紙(資料4)の通り決定した。

2) P‐PACは3回、B‐PACは2回、共同利用計算機委員会は1回開催することとした。

3) 共同利用計算費、大型計算プロジェクトは計算機核物理プロジェクトとして

考えていく。

5. 共同利用計算費委員選出

1) 研計委の中から鈴木、大塚、岸本の各委員を選出した。

2) 研計委の推薦による委員として、桜木、石川、松尾の各委員に依頼することを

決定した。

6. B‐PACについて

1) B-PAC委員は10名とし、半数を研計委内から推薦し、他はセンター長と研計委委員長

で協議、決定することを了承した。なお、任期は1年、再任は妨げないことが適当で

あろうということになった。

また、B‐PACは継続性が重要なので任期は2-3年が適当ではないかとの意見があった。

2) B‐PACの研計委内委員は

千葉(研計委委員長)、岸本、本林、大塚、高久(研計委幹事)が推薦された。

7. 研究プロジェクトの提案

現在進行中で計画の修正、変更を行うプロジェクト及び新規プロジェクトについて各々

その責任者が説明され議論した。しかし、時間の制約上すべてのプロジェクトについて

の議論はできなかった。説明されたのは以下のプロジェクトにとどまった。

1) スピン・アイソスピン構造解明

2) 高電流・高偏極3Heイオン源の開発

3) 計算機核物理

4) クォーク核物理

5) レーザー電子クォーク核物理(時間切れで議論中断)。

8.次回について

4月の初旬に行う。

プロジェクトについて整理した形で示し、きちんとした反応をしたい。

[資料1]

1995年度の研計委委員構成

H6.2.16‐H8.2.15　        H7.2.16‐H9.2.15

実験　　　　　　4名　　　坂口 治隆　　　            本林 透

岸本 忠史　　   　        旭 耕一郎

千葉 順成

理論　　　　　　2名　　　上村 正康　　　　　　      宮村 修

大塚 孝治

宇宙線　　　　　1名　　　村木 綏

高エネルギー　　1名　　　遠藤 一太

核化学　　　　  1名　　  篠原 厚

推薦委員　  実験)　　　　　　　　　　　　　　  下田　正 　H7.2.16-H9.2.15)

丸山 浩一　H7.2.16-H8.2.15)

理論)　　　　　　　　　　　　　    鈴木　徹 　H7.2.16-H8.2.15) *

梶野 敏貴　H7.2.16-H9.2.15)

センター内　　  4名　　　 高久 圭二

松岡 伸行

水野 義之

畑中 吉治

*  鈴木 徹氏はH.7.2.15までセンター内委員

[資料2]

加速器運転日数(1994年4月以降)

実　験                         開　発

加速器立ち上げ          0.0                           21.5

加速器開発              0.0                           16.0

測定器開発              0.0                      　    7.0

E06(中村)               0.0                            1.5

E07(坂口)              12.0                            2.0

E29(松岡)               3.0                            1.0

E37(坂本)               1.0                            0.0

E42(野呂)               7.5                            5.0

E45(井上)               5.0                            0.0

E53(藤原)               5.5                            2.5

E56(坂口)               6.0                            0.5

E57(酒井)              10.0                            1.0

E58(酒井)               4.0                            4.0

E61(小川)               1.0                            0.0

E63(Janeeke)            7.0                            2.0

E72(田村)               0.0                            2.0

E72(水野)               0.0                            2.0

E75(魚住)               2.0                            0.0

E77(高橋)               4.0                            1.5

C01(Prout)              2.0                            1.0

C02(中野)               0.5                            0.0

教育用(田中)            1.0                            1.5

合 計　　　　　　    116.0                          27.5

[資料3]

マシンタイム実施日数統計(1995年1月13日現在)

実験番号　  責任者     採択日数   未実施日数   実験番号 　 責任者　　採択日数　　未実施日数

E1　　 魚住裕介　   2.0　　   0.0　　　 E39　  細野和彦　　4.0　　    4.0

E2　　 小川英巳　   3.5　　   1.5　　　 E40　  中山信太郎　2.0　　    0.0

E3　　 坂本直樹　   1.0　　   0.0 　　　E41　  与曽井優　　2.0　　    0.0

E4　　 宮武宇也　   6.0　　   3.0　　　 E42　  野呂哲夫　　8.5　　    0.0

E5　　 坂口治隆　   6.0　　   0.0　　　 E44　  魚住裕介　　1.5　　    0.0

E6　　 中村正信　   5.0　　   3.0 　　　E45　  井上俊彦　 10.0　　    4.5

E7　　 坂口治隆    24.0　　   6.0　　　 E46　  沖花　彰　　4.0　　    0.0

E8　　 藤原　守　   6.0　　   2.5　　　 E47　　山口真-郎　 2.0　　    2.0

E9　　 藤田佳孝　   4.5　　　 4.5 　　　E52　  中山信太郎 10.0　     10.0

E12　  的場　優　   0.5　　   0.0 　　　E53　　藤原　守　  5.5　      0.0

E13 　 山県民穂　   5.0　　   0.0　　　 E54　　藤原　守　　6.0　　    3.0

E15    桑折範彦　   2.0　　   0.0　　　 E56　　坂口治隆　　6.0　　    0.0

E16　  畑中吉治　   5.5　　   4.0　　　 E57　  酒井英行　 10.0　　    0.0

E17　  酒井英行　   3.0　　   0.0 　　　E58　  酒井英行　 11.0　　    7.0

E18　　酒井英行　   4.0　　   0.0 　　　E59　　酒井英行　 35.5　     35.5

E19　　高橋憲明　   4.0　　   2.0 　　　E6l　  小川英巳　　4.0　    　3.0

E20　  下田　正     3.0　　   3.0 　　　E63　　Janecke　　 7.0　　    0.0

E22　  石井慶造　   3.0　　   0.0　　　 E65　　藤原　守　　2.0　　    2.0

E23　  酒見泰寛　   6.0　　   0.0　　　 E68　  鹿取謙二　　4.0　　    4.0

E24　  水野義之　   3.0　　   0.0 　　　E71　　野呂哲夫　 22.0　     22.0

E25　　下田　正　   2.0　　   0.0　　　 E72　  田村圭介　 10.0　     10.0

E26　　与曽井優　   2.0　　   0.0　　　 E73　  水野義之　 10.0　     10.0

E28　　Warner,R.E  .2.0　　   0.0 　　  E74　　的場　優　　2.0　　  　2.0

E29　　松岡伸行　   6.0　　　 1.5　　　 E75　  魚住祐介　　2.0　　    0.0

E30　  酒井英行　   8.0　　   3.0 　　　E77　  高橋憲明　　7.0　　    3.0

E34　　Harakeh,M.N. 7.0　　   0.0　　　　　　　  Warner　　9.0　　    9.0

E35　  酒見泰寛　   8.0　　   0.0

E37　　坂本直樹　   4.0　　   0.0

E38　  中村正信　   1.0　　   1.0

採択日数　　334.0　　　　　　未実施日数合計　　166.0

[資料4]

|  | 1994年度 |  | 1995年度 |  | コメント |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求額 | 配分額 | 要求額 | 配分額 |  |
| 研計委旅費 ＰＡＣ旅費 共同利用計算費委員会旅費 | 3回 3回 2回 | 160 15 | 3回 2回 1回 |  |  |
| 研究会旅費 将来計画ワークショップ旅費 共同利用ワークショップ旅費 計算機共同利用旅費 | 300 50 40 25 | 300 40 20 | 300 40 20 |  | 研究会、ワークショップ(170)国際会議、ワークショップ(130) |
| 共同利用計算費、大型計算プロジェクト 国際ワークショッププロシーディング | 750 30 | 750 － | 750 |  | プロジェクトとして要求する。 |